重庆市丰都县人民法院

民事判决书

(2019)渝0230民初740号

原告暨反诉被告:重庆渝电明珠送变电工程有限公司,住所地重庆市奥林匹克体育中心体育场西4-2号，统一社会信用代码91500107709331253N。

法定代表人：秦剑，总经理。

委托诉讼代理人：苏伦，重庆智路律师事务所律师。
    被告暨反诉原告:吴代平,男,,1965年1月06日出生,苗族，居民，住重庆市酉阳县钟多街道武鞍路140号,公民身份号码513524196501060211。
    被告暨反诉原告:龙姜桦,男,1976年10月20日出生,汉族,居民，住重庆市酉阳县铜鼓乡铜鼓村1组1441号,公民身份号码513524197610200513。

二被告暨反诉原告的委托诉讼代理人：蔡胜道，重庆渝鑫律师事务所律师。

原告暨反诉被告重庆渝电明珠送变电工程有限公司与被告暨反诉原告吴代平、龙姜桦建设工程合同纠纷案暨反诉建设工程合同纠纷案，本院于2019年2月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告暨反诉被告重庆渝电明珠送变电工程有限公司、被告暨反诉原告吴代平,龙姜桦及其委托诉讼代理人蔡胜道到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告暨反诉被告向本院提出诉讼请求：判令二被告退还原告多支付的工程款577574.28元，并承担连带支付责任，诉讼费由被告负担。事实和理由：2018年6月8日，二被告与原告签订协议，约定二被告组织人员承担丰都-高家镇110KV线路工程的施工任务，包括接地线及保护帽，N35-N68共34个基。二被告施工中中途退场，根据双方认可的工程量计算出应付二被告工程款311062.72元，但施工中原告已支付888637元，为此请求法院支持原告的诉讼请求。对于被告暨反诉原告的反诉请求，因无事实依据，应当由法院驳回其反诉请求。

被告暨反诉原告吴代平、龙姜桦向本院提出反诉请求：1.驳回原告的诉讼请求；2.支付二反诉原告的工程余款632420.2元，本诉及反诉讼费用由原告负担。事实与理由：原告与被告的协议属于无效协议，并且属于口头协议，后在2018年11月补签的协议，原告方对内容进行了篡改，施工过程中系原告强行被告退场，按照原被告的口头约定，开挖浇灌为1800元/立方米，其中开挖1100元/立方米，水泥价380元/吨,二次转运价60元/吨,沙子价120元/立方米，二次转运价90元/立方米，以上费用被告垫付，工程结算时扣减，其余设备材料由被告垫付，工程结算扣减，2019年双方确认了工程量，按照该工程量及计价加被告垫付的款项，原告应当支付被告工程款1484557.2元，原告仅支付人工工资644637元及借支工程款207500元，为此原告尚欠被告工程款632420.2元，综上所述，请求法院支持被告的反诉请求，驳回原告的诉讼请求。

本院经审理认定事实如下：。

本院认为，被告承认原告的诉讼请求部分，不违反法律规定，本院予以支持。……。

综上所述，……。依照《中华人民共和国……法》第×条、……规定，判决如下：

……。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费……元，由……负担。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第三中级人民法院。

审  判  员  余孝安

二〇一九年四月二十五日

书　记　员　陈姝旭